技术资产与研发路线 V2.0

公开整理版 · 2026-10-16

负责人汇报：过去成果与未来路线

1. 结论

过去的研发已经形成一条可复用的农业技术链：遥感影像进入质量判断和地块空间化，视觉模型处理出苗、杂草、病虫害、病斑和生育期，识别结果再进入地块评价、变量处方、无人机任务和农业智能体。当前最明确的技术成果是 Sentinel-2 分区处方、农资/测土报告识别、无人机苗情方向、地块边界分割方向和四类平台软件；最明确的知识产权是 7 项专利事项和 4 项软著。

关键判断是：能力已经不少，缺的是每项能力统一的证据和验收。报告因此把“已经有流程或产品承载”“有研究或专利依据”“已经现场验收”分开写。

2. 已形成的产品和模型

3. 关键成果回顾

1. 从影像到处方：已经具备 Sentinel-2 下载、RGB/NDVI 计算、五级分区、空间文件和农机处方输出的产品链路，这是当前最接近可演示产品的技术成果。

2. 从无人机影像到苗情：出苗率/出苗密度测算已有授权专利；样方框识别与矢量化进入授权通知阶段，为试验调查和真值采集提供空间化能力。

3. 从无人机影像到点喷：参赛资料已经明确杂草检测、覆盖度、阶段识别和点喷处方路径，但“处方生成”与“设备自动执行”必须分开验收，不能把方案链路写成现场效果。

4. 从图片到结构化农资数据：农药二维码、肥料包装、助剂包装和测土报告都已有处理流程，下一阶段重点是字段级准确率和正确留空。

5. 从研究到产品候选：FieldBCQ 对应地块边界分割方向，Wheat-KGCA 对应知识约束的生育期视觉识别方向；两者需要完成许可、复现和目标区域盲测后再进入产品试点。

6. 软件和知识产权：Web、移动端、生产评估/农信贷、试验示范四项软件著作权已登记；专利台账已把专利状态与 MODEL-01～MODEL-15 对应起来。

4. 未来技术路线

第一阶段：补齐资产证据

给每个模型建立输入、输出、样本、指标、错误样例、版本和证据等级。优先补无人机出苗率、杂草点喷、病斑严重度、地块分割和遥感质量的独立测试集。

第二阶段：形成可审核的产品闭环

先把识别结果变成“可审核处方”，再连接设备任务。处方必须经过坐标、面积、剂量、药械和安全约束检查，并保留审核、下发、执行和失败回执。

第三阶段：做区域和现场验证

按区域、季节、设备和作业人员留出测试，报告空间误差、业务收益和失败边界。对于出苗、杂草、病斑等模型，必须同时报告识别指标和地块/任务层面的影响。

第四阶段：形成持续运营能力

建立模型版本、数据漂移、人工修订、回滚、专利权属和软件版本联动台账。达到 P3 以前只写“受控试点”，达到现场验收后才写“产品化”。

技术与产品总览

本页按可交付的技术资产组织内容，不按文件或代码位置组织。每项资产都有明确输入、输出、当前阶段和后续动作。

1. 资产分组

2. 产品链路

mermaid

flowchart LR

A[卫星/无人机/手机/报告] --> B[质量判断与结构化]

B --> C[地块/苗情/杂草/病虫害/生育期]

C --> D[评价、风险与处方]

D --> E[报告、审核、任务]

E --> F[执行回执与人工修订]

F --> B

3. 阶段口径

逐项清单见 [技术资产组合](03-asset-portfolio.md)，法律状态见 [知识产权台账](10-intellectual-property.md)。

模型与产品资产清单

清单对应 data/model-inventory.json，每一项都回答“做什么、做到哪、依据是什么、下一步验证什么”。当前不展开其他负责人维护的作物模型。

1. 逐项清单

2. 优先级

优先转化：MODEL-01、02、05、07、08、09、11、12、13、15。它们已经有产品链路、专利或参赛资料能力描述，适合先做固定场景验收。

优先补证据：MODEL-03、04、06、10。它们已有专利或研究依据，但需要权利要求映射、独立测试集和实际任务验证。

按课题推进：MODEL-14 以及研究院课题 01–04、07–19。课题状态不等于模型完成状态。

产品集成与现场闭环

1. 已有产品链路

遥感分区与施肥处方

产品接收 Sentinel-2 影像和地块范围，完成 RGB/NDVI 计算、K-means 自适应五级分区，输出分区统计、Shapefile 和 ISOXML 处方。示例处方按 30/60/90/120/150 kg/亩提供档位。当前可以说明“处方链路已形成”，还不能说明所有地块都取得了增产或节肥效果。

农资与测土报告识别

图片先经过可读性判断，再做二维码读取、OCR/VLM 抽取、字段和单位校验；结果进入结构化字段或人工复核。农药二维码、肥料包装、助剂包装和测土报告是四条独立流程，不能用一个总准确率替代。

地块评估与风险报告

地块位置、遥感、土壤、气象和经营信息组成输入快照，输出评价分数、风险项、证据和报告。评分版本和输入快照必须一起保存，否则无法复核同一地块为什么得到不同结论。

无人机识别到点喷

目标链路是“无人机影像 → 正射/地理参考 → 杂草检测、覆盖度和阶段识别 → 地理矢量化 → 点喷或分区处方 → 人工审核 → 设备任务 → 执行回执”。参赛资料已明确技术路线，但自动飞行或自动喷施的现场证据尚未在公开材料中形成，因此当前状态写成“方案链路”。

2. 统一集成要求

3. 产品化门槛

一个能力只有同时具备固定输入、输出契约、错误样例、人工复核、版本号、独立指标和回滚方式，才能进入受控试点；要写成已产品化，还需要现场验收和持续监控。

遥感质量、时序与地块洞察

1. 已形成的技术结果

- Sentinel-2 影像可以被处理为 RGB、NDVI 和地块统计结果。

- NDVI 可以用 K-means 自适应划分为五级，作为长势分区和变量施肥处方的基础。

- 结果可以输出 Shapefile 和 ISOXML，进入空间查看或农机作业链路。

- 云和云影处理已有专利和工程质量分层方向；质量不足的日期需要降级或拒绝。

- 地块级 NDVI 多候选在线修复已提交专利申请，适配时序曲线课题，但公布、实审和产品验收尚未完成。

2. 当前状态

遥感方向处于“已有产品链路 + 质量协议完善 + 跨区验证待补”。已形成流程和输出格式，不代表恢复后的曲线在每个区域、季节和天气条件下都可靠。原生清晰观测、恢复估算、质量不足降级和拒绝结果必须分开标注。

3. 评测表

4. 下一步

先建立跨区域清晰锚点和日期留出集，再把遥感质量分别接入地图、统计、评估和处方四种消费场景。所有恢复结果返回来源、质量等级和不确定性，不能把估算值伪装成观测值。

地块评估、风险解释与报告

1. 业务目标

地块评估把土壤、气候、地形、植被、经营和历史事件放到同一个地块时间快照中，输出可解释的等级、风险和下一步动作。它服务的是农业经营、金融评估和生产管理，核心交付不是一个孤立分数，而是“输入是什么、为什么这样判断、哪些证据不足、谁确认过”的完整报告。

2. 当前形成的链路

1. 申请与范围：明确地块、时间窗、服务场景、用途和授权边界。

2. 输入快照：锁定地块几何、数据日期、质量状态、缺失字段和来源。

3. 指标计算：按统一字典计算土壤、气候、地形、植被、经营和暴露指标。

4. 分层评分：保留维度分数、权重、规则版本和不确定性，不只返回总分。

5. 解释与复核：把主要驱动因素、风险触发条件、缺失证据和建议动作写入报告。

6. 版本回写：记录人工同意、修订、退回和后续结果，形成下一轮评估的反馈。

3. 现状判断

当前处于原型联调阶段。业务对象、申请、评分、报告和人工复核可以组织成闭环，但还没有形成跨地区、跨年份、跨数据质量的独立真值。现阶段可以评审流程和解释结构，不能把示例分数当成金融审批结论或田间效果。

4. 评测设计

5. 下一步

- 冻结指标字典、权重版本和缺失处理规则。

- 建立覆盖正常、异常、边界和数据不足的地块样例集。

- 让每个结论带输入快照、证据摘要、置信等级和人工状态。

- 将评估结果与处方、任务和执行回执分开验收，再用真实结果评估增益。

农业智能体与知识服务

1. 技术定位

农业智能体承担的是复杂问题的组织和执行：识别用户意图，绑定地块和时间上下文，检索专业知识，调用工具，解释证据，并在需要时把结果交给人工确认。它不是把所有问题交给一个开放式对话模型，而是把高风险步骤拆成可检查的工作流。

2. 组合结构

3. 关键边界

- 工具返回失败时，智能体应说明失败原因和可替代动作，不编造结果。

- 知识检索只提供候选证据，涉及剂量、风险和合规的结论必须经过规则或人工确认。

- 会话恢复要保留已完成步骤、工具返回、待确认项和版本，不能只保存自然语言摘要。

- 生产日志需要区分模型输出、工具事实、人工修改和最终发布结果。

4. 建议评测集

建立固定问集，覆盖事实查询、跨源分析、工具调用、拒答、权限、缺失数据、长流程恢复和报告生成。每个样例至少记录：任务是否完成、关键事实是否正确、证据是否充分、工具是否成功、延迟和成本、是否需要人工介入。

建议指标包括任务成功率、工具成功率、证据召回率、约束满足率、事实错误率、人工接管率、P95 延迟、单任务成本和失败恢复成功率。指标要按场景分层，不能用一个总平均数掩盖高风险任务的失败。

5. 下一步

1. 冻结农业固定问集和工具契约。

2. 为每个高风险工具增加输入校验、输出 schema 和审计字段。

3. 建立知识版本、证据有效期和冲突处理规则。

4. 以小范围试点验证可靠性、成本和人工节省，再扩大工具覆盖。

出苗、杂草、病虫害与多模态识别

1. 当前资产

2. 点喷必须拆成四个验收对象

1. 识别：按杂草种类、覆盖度和阶段统计精确率、召回率和未知类拒答。

2. 空间化：验证正射拼接、地理定位、地块内聚合和边界外溢面积。

3. 处方：验证单位、剂量、药械约束、面积守恒和人工审核修改率。

4. 执行：验证设备是否按处方完成、漏喷/误喷面积、回执和异常恢复。

只有四个对象都通过，才能把“无人机杂草点喷”写成现场产品；当前公开材料只证明前两层有明确方向，后两层需要继续补证据。

3. 统一评测

所有识别模型都要报告样本来源、标注规范、设备/区域划分、字段或像素指标、失败样例、正确留空和人工改动率。单张演示图不能代表跨区域效果。

研究成果与转化边界

1. 统一判断

本页保留两项公开研究成果，目的是说明技术价值、历史结果和继续验证的路径。论文或上游仓库中的指标属于指定数据、指定版本和指定实验设置下的报告结果，不等于当前产品精度，也不等于已经完成现场验收。

2. FieldBCQ：地块边界实例分割

公开资料给出的数据规模为 15,000 张图像、403,199 个实例，训练集 12,000 张/353,352 个实例，验证集 1,000 张/28,657 个实例，测试集 2,000 张/21,190 个实例；测试集中包含 83 张空标注图像。数据覆盖 26 个国家和 8 种传感器分辨率。

历史消融结果如下，数值保留报告中的均值与标准差口径：

转化价值在于降低地块建档和人工修边成本。进入产品前必须核对数据和权重许可，做目标区域盲测，增加边界拓扑修正、矢量化、人工审核和版本回写。

3. Wheat-KGCA：知识约束视觉识别

公开框架围绕八类生育阶段，组合专家规则、结构化视觉语言模型证据、ConvNeXtV2/RCA 视觉主干、语义-视觉融合、知识约束损失和 CAM 可解释性。它的技术价值是利用阶段相邻关系和专家知识，减少相似阶段混淆，并让结果能解释到视觉证据和规则。

当前未获得可独立核验的最终成绩、完整数据、训练权重和产品适配材料，因此只把它列为研究候选。下一步应先核对许可和结果包，再做固定推理、设备/区域/品种留出验证，最后接入人工复核工具。

4. 转化闸门

两项成果都按“许可核验 → 数据/权重完整 → 独立复现 → 目标区域盲测 → 业务试点 → 验收回写”推进。任何一关未完成，都只能保留在研究阶段，不应直接写成生产模型或线上指标。

知识产权台账：现有、申请中与技术对应

本页只回答“有哪些、现在到哪一步、覆盖什么模型/产品”。完整结构化字段见 data/intellectual-property.json，便于后续按申请号、状态和技术方向核对。

1. 发明专利

2. 软件著作权

3. 当前最需要核对的事项

- PAT-05 需要补登记公告、证书和公开公布号，当前只能写“授予专利权通知书”。

- PAT-06、PAT-07 需要持续核对公布号、实审请求/缴费和授权状态，不能写成已授权。

- 联合申请专利需要把权利要求、实施约定、改进成果和产品许可边界逐条对应。

- 已授权专利和软著都不等于模型已经现场验收；产品版本、数据许可和效果证据需要另行留档。

研究院开放课题与未来技术路线

本页保留除鸿蒙方向之外的研究院课题，共 17 项：01–04、07–19。鸿蒙物联网采集网关和鸿蒙变量作业控制不纳入本版。课题“已开始规划”表示进入准备和路线设计，不代表已经完成实验或产品验收。

1. 课题清单

2. 技术路线

3. 排期

数据、结果与评测口径

1. 结果必须和数据绑定

每个模型都要记录输入类型、采集设备、区域季节、标注规范、样本划分、版本、指标、错误样例和证据等级。历史报告或专利只能证明相应材料中的结果，不能直接替代当前线上精度和现场效果。

2. 当前可用的结果材料

3. 最小指标

- 遥感：有效覆盖率、NDVI 误差、日期留出、物候偏差、分区稳定性、拒绝率。

- 出苗/杂草/病虫害：检测精度、召回率、像素 IoU、地块面积误差、未知类拒答。

- 农资/测土：字段准确率、正确留空率、单位一致性、批量成功率、人工改动率。

- 处方/作业：面积和剂量守恒、坐标误差、设备兼容、回执完整率、漏误喷面积。

- 智能体：任务成功率、工具成功率、证据召回、事实错误、延迟、成本和恢复率。

4. 发布门禁

在报告中写成“已形成”需要工程或产品证据，写成“可试点”需要固定输入和独立评测，写成“已验收”需要现场回执和持续监控。缺少数据授权、权重、证书或实审状态时，统一标记为待核验。

技术视觉图集

每项技术同时提供 PNG 和 SVG。PNG 适合汇报文档和快速预览，SVG 保留可缩放的结构图，图中统一表达技术对象、当前阶段和下一步动作。

SVG 与 PNG 使用同一份公开内容生成，不能替代正式专利文件、实验图表或现场照片。

证据登记与缺口

1. 证据等级

2. 资产证据矩阵

3. 缺口处理

缺口按数据授权、结果复现、工程稳定、现场真值和法律权属五类登记。每项缺口需要责任人、截止时间、验收条件和失败降级方案。没有证据时保留“待核验”，不根据标题、接口或单张演示图推断成熟度。

公开仓库维护说明

1. 更新原则

每次更新都先确认范围、权属和公开性，再更新技术领域、课题状态、指标、来源和视觉图。任何新增结果都要说明数据划分、版本、证据等级和适用边界。

2. 日常维护

- 模型或产品变化时同步 data/model-inventory.json、资产清单和对应技术章节。

- 技术能力变化时更新 data/technology-areas.json 和相关章节。

- 课题状态变化时同步 data/topics.json、data/topic-plans.json 和路线图章节。

- 指标新增或修订时更新 CSV、研究章节和证据登记，并保留历史口径说明。

- 专利或软著状态变化时更新公开台账，法律状态以正式文件为准。

- 专利或软著状态变化时同步 data/intellectual-property.json 和 data/patent-register.csv，再检查技术映射。

- 视觉表达变化时运行 scripts/rendervisuals.py 和 scripts/rendersvgs.py，检查 7 组 PNG/SVG 的文字、比例和可读性。

- 报告变化时重新生成 deliverables/ 中的 Markdown、Word 和 PDF。

3. 发布前检查

运行 scripts/validate.py，确认目录完整、内部信息未泄漏、相对链接有效、图像存在、数据条数符合预期、报告已生成。再人工打开 README、报告和全部视觉图，检查中文字体、表格和图片在 GitHub 页面中的显示。

4. 版本记录

公开提交信息只描述用户可理解的内容，例如“更新遥感评测口径”或“补充研究转化路线”。不要在公开提交、Issue、标签或发布说明中写本地路径、内部地址、分支名、提交号或私有协作信息。